PLAN INICIAL — LUMINOA

Plataforma Comercial + Escalabilidad Digital

Metodología Agile + Scrum + MVP por fases

VISIÓN DEL PROYECTO

Objetivo Principal

Convertir LUMINOA en una distribuidora digitalmente escalable, donde la web funcione como:

captador de nuevos clientes

soporte del equipo comercial

automatizador de cotizaciones y pedidos

canal institucional premium

sistema de seguimiento comercial

plataforma operativa para vendedores

base futura para CRM y automatización avanzada

No es una web.

Es infraestructura comercial.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO

FASE 1 → MVP ESTRATÉGICO (RECOMENDADO)

Objetivo:

Salir rápido, profesional y vender más.

MÓDULOS FASE 1

1. HOME (Página principal)

Debe vender sola.

Contenido:

Hero principal

Mensaje fuerte:

“Distribución de materiales eléctricos e iluminación con pronta entrega en Salta y Jujuy”

BOTON CTA:

Solicitar cotización

Hablar por WhatsApp

Ver catálogo

DIFERENCIALES:

Pronta entrega

Cobertura regional

Atención personalizada

Asesoramiento técnico

Stock permanente

Respuesta rápida

Clientes / Empresas

(Si existen logos → enorme valor)

Rubros principales

Materiales eléctricos

Iluminación

Distribución mayorista

Formulario de captación

Clave para leads.

2. NOSOTROS

Branding fuerte.

Contenido:

Historia

Grupo ROJIM

evolución desde 2018

misión

visión

valores

expansión regional

Objetivo:

transmitir solidez y confianza.

3. PRODUCTOS

No ecommerce tradicional.

Sí catálogo profesional.

Debe incluir:

categorías

fichas técnicas

marcas

líneas comerciales

descarga de catálogo

consulta rápida

Futuro:

stock dinámico.

4. COTIZADOR RÁPIDO

MUY importante.

Sistema tipo:

“Solicitá tu cotización”

con:

nombre

empresa

localidad

productos

cantidad

observaciones

urgencia

Esto cambia el negocio.

5. CONTACTO + WHATSAPP

Integración profesional:

WhatsApp directo

emails corporativos

formulario

ubicación

mapa

atención comercial

6. PANEL ADMIN AVANZADO

Esto ya debe pensarse desde el inicio.

Aunque no se active completo en Fase 1.

Debe permitir:

administrar productos

administrar leads

cotizaciones

stock

clientes

vendedores

estadísticas

campañas futuras

7. SEO + PERFORMANCE + MOBILE

Obligatorio.

No opcional.

STACK TECNOLÓGICO:

FRONTEND

Next.js

Porque:

SEO excelente

escalabilidad real

performance alta

ideal para negocio serio

crecimiento futuro

BACKEND:

Supabase + PostgreSQL

Porque:

potente

escalable

login

panel admin

automatizaciones

rápido desarrollo

PANEL ADMIN

Custom Admin + Roles

No WordPress.

No Wix.

No soluciones improvisadas.

HOSTING

Vercel + Cloudflare

Profesional.

Escalable.

Seguro.

EMAILS

Google Workspace

Fundamental.

Nada de Gmail informal.

GESTIÓN COMERCIAL FUTURA

Hubspot / Pipedrive / CRM propio

A definir en Fase 2.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Scrum real

No Scrum decorativo.

SPRINTS

Sprint 0 → Discovery

Definir:

branding

arquitectura

flujos

stack

alcance

decisiones faltantes

Duración:

3–5 días

Sprint 1 → UX + Wireframes

Diseño estructural

Duración:

1 semana

Sprint 2 → UI + Home + Nosotros

Duración:

1 semana

Sprint 3 → Productos + Cotizador

Duración:

1 semana

Sprint 4 → Contacto + SEO + Responsive

Duración:

1 semana

Sprint 5 → Panel Admin Base

Duración:

1–2 semanas

MASTER PLAN — LUMINOA + GRUPO ROJIM

Plataforma Comercial + Cotización + CRM + Escalabilidad

OBJETIVO REAL DEL NEGOCIO

La web debe lograr 3 cosas al mismo tiempo:

1. Captar nuevos clientes

Tanto para:

- compra de materiales eléctricos

- iluminación

- proyectos eléctricos

- obras

- soluciones integrales

2. Automatizar cotizaciones y pedidos

Reducir:

- consultas repetidas

- cotizaciones manuales

- tiempo del equipo comercial

- pérdida de leads

3. Servir como plataforma de gestión interna

Permitir:

- seguimiento de clientes

- control comercial

- vendedores

- oportunidades

- estadísticas

- futura integración CRM

MODELO CORRECTO DE NEGOCIO DIGITAL

CATÁLOGO + COTIZADOR + CAPTACIÓN + CRM.

ESTRUCTURA WEB DEFINITIVA

MÓDULO 1 — HOME

La página que vende sola.

Hero Principal

Mensaje sugerido:

“Soluciones eléctricas, iluminación y obras con pronta entrega en Salta y Jujuy”

CTA:

- Solicitar Cotización

- Ver Productos

- Hablar con un Asesor

Diferenciales

- Pronta entrega

- Cobertura regional

- Atención personalizada

- Asesoramiento técnico

- Soluciones integrales

- Obras + Materiales

Doble Unidad de Negocio

Muy importante:

LUMINOA → Distribución

GRUPO ROJIM → Ejecución de obra

Esto debe verse muy claro.

MÓDULO 2 — NOSOTROS

Transmite autoridad.

Debe explicar:

- origen 2018

- Grupo ROJIM

- expansión regional

- experiencia

- misión

- visión

- valores

MÓDULO 3 — PRODUCTOS

Catálogo profesional.

No marketplace.

Debe incluir:

Materiales eléctricos

Iluminación

Distribución mayorista

Productos para obra

Marcas

Fichas técnicas

Solicitud rápida

MÓDULO 4 — COTIZADOR AUTOMÁTICO

Este será uno de los módulos más importantes.

FLUJO IDEAL

Usuario entra →

elige productos →

solicita cotización →

deja datos →

se asigna lead →

equipo comercial responde

Formulario inteligente

Campos:

- nombre

- empresa

- localidad

- tipo de proyecto

- productos requeridos

- cantidad

- urgencia

- necesita instalación? (clave)

- observaciones

Este campo:

“¿Necesita instalación o ejecución de obra?”

Porque deriva ventas a Grupo ROJIM.

MÓDULO 5 — CRM INTERNO

No completo en fase 1,
pero debe diseñarse desde el inicio.

Debe permitir:

Leads

Clientes

Vendedores

Cotizaciones

Seguimiento comercial

Estados del lead

Ejemplo:

- nuevo

- contactado

- cotizado

- cerrado

- perdido

MÓDULO 6 — PANEL ADMIN

MUY importante.

Con permisos por roles:

Admin

Vendedor

Supervisor

Marketing (futuro)

MÓDULO 7 — CONTACTO + WHATSAPP

Clave.

Profesional.

No improvisado.

MÓDULO 8 — SEO + AUTOMATIZACIÓN

Fundamental para escalar.

DOMINIO + EMAILS (URGENTE)

Mi recomendación:

luminoa.com.ar

y

ventas@luminoa.com.ar

cotizaciones@luminoa.com.ar

contacto@luminoa.com.ar

BACKLOG SCRUM — ÉPICAS PRINCIPALES

Ahora empieza la parte seria.

ÉPICA 1 — Branding + Arquitectura

Incluye:

- estructura

- UX

- sitemap

- wireframes

- flujo comercial

ÉPICA 2 — Desarrollo Frontend

Incluye:

- Home

- Nosotros

- Productos

- Contacto

- SEO

ÉPICA 3 — Cotizador Inteligente

Incluye:

- formularios

- leads

- automatización

- derivación comercial

ÉPICA 4 — Backend + Panel Admin

Incluye:

- login

- roles

- dashboard

- clientes

- productos

- cotizaciones

ÉPICA 5 — CRM Comercial

Incluye:

- pipeline comercial

- seguimiento

- métricas

- vendedores

MI RECOMENDACIÓN MÁS IMPORTANTE

NO arrancar programando.

Primero:

SPRINT 0 — DISCOVERY

Esto evita errores carísimos.

SPRINT 0 INCLUYE

Definición final del negocio

Arquitectura técnica

Estructura UX

Branding

Flujo comercial

Sistema de cotización

Roles internos

Automatizaciones prioritarias

Roadmap real

SPRINT 0 — DISCOVERY PROFESIONAL

LUMINOA + GRUPO ROJIM

Base Estratégica para Plataforma Comercial Escalable

OBJETIVO DEL SPRINT 0

Antes de diseñar o programar:

definir absolutamente todo

para evitar:

- rehacer trabajo

- mala arquitectura

- pérdida de tiempo

- sobrecostos

- errores de negocio

- mala experiencia del cliente

- sistemas mal escalados

Este sprint es obligatorio.

Acá se define el éxito del proyecto.

DURACIÓN RECOMENDADA

5 a 7 días

bien hechos.

No apurados.

PARTICIPANTES IDEALES

- dueño / decisión final

- encargado comercial

- encargado operativo

- desarrollador (ustedes)

- diseñador (si aplica)

ENTREGABLE FINAL

Un documento maestro con:

Blueprint Comercial + Técnico

Ese será la biblia del proyecto.

CHECKLIST COMPLETO — SPRINT 0

BLOQUE 1 — DEFINICÓN DEL NEGOCIO

Objetivo:

entender cómo gana dinero la empresa

Deben responder:

¿Qué vende exactamente LUMINOA?

- productos

- materiales

- iluminación

- distribución mayorista

- instalación

- obra

¿Qué vende exactamente GRUPO ROJIM?

- construcción

- obra eléctrica

- instalaciones

- soluciones llave en mano

¿Cuál deja más rentabilidad?

MUY importante.

¿Cuál quieren impulsar más?

Puede ser distinto.

¿Qué tipo de cliente buscan?

- constructoras

- arquitectos

- empresas

- clientes finales

- industrias

- comercios

- desarrolladores inmobiliarios

¿Cuál es el cliente ideal?

BLOQUE 2 — FLUJO COMERCIAL REAL

Objetivo:

entender cómo venden hoy

Deben responder:

¿Cómo llega hoy un cliente?

- WhatsApp

- presencial

- recomendación

- Instagram

- Facebook

- vendedores

- llamados

¿Quién responde?

¿Quién cotiza?

¿Quién cierra?

¿Cuánto tarda una cotización?

¿Dónde se pierden clientes?

Esto vale oro.

BLOQUE 3 — PRODUCTOS + CATÁLOGO

Objetivo:

definir estructura comercial digital

Deben responder:

Categorías principales

Marcas principales

Productos estrella

Productos más rentables

Productos más consultados

Productos con pronta entrega

Productos con instalación asociada

(clave para ROJIM)

BLOQUE 4 — COTIZADOR AUTOMÁTICO

Objetivo:

diseñar el motor comercial

Deben definir:

¿Qué debe cotizar el cliente?

¿Cotización automática o semi automática?

(recomiendo semi)

¿Qué datos debe pedir?

¿Qué pasa después?

Ejemplo:

cliente completa →
lead se asigna →
vendedor responde →
seguimiento

¿Quién recibe los leads?

¿Se deriva automáticamente a ROJIM?

BLOQUE 5 — CRM + OPERACIÓN INTERNA

Objetivo:

diseñar sistema futuro

Deben definir:

Roles:

- admin

- vendedor

- supervisor

- marketing

- logística

¿Qué debe ver cada uno?

¿Qué debe poder editar?

¿Necesitan historial?

¿Necesitan estadísticas?

¿Necesitan pipeline comercial?

BLOQUE 6 — IDENTIDAD VISUAL

Objetivo:

que la web venda profesionalismo

Deben conseguir:

logo en alta calidad

versión PNG

versión SVG

colores oficiales

tipografías

fotografías reales

catálogo visual

imágenes de obras

imágenes de productos

logos de clientes (si existen)

BLOQUE 7 — DOMINIO + EMAILS

Objetivo:

profesionalizar marca

Deben definir:

dominio principal

Ej:

luminoa.com.ar

emails corporativos

Ej:

ventas@

cotizaciones@

contacto@

administracion@

BLOQUE 8 — SEO + POSICIONAMIENTO

Objetivo:

captar clientes nuevos

Deben definir:

palabras clave principales

Ej:

- materiales eléctricos Salta

- iluminación mayorista Salta

- distribuidora eléctrica NOA

- obras eléctricas Salta

- iluminación Jujuy

zonas objetivo

- Salta

- Jujuy

- Tucumán

- NOA completo

BLOQUE 9 — TECNOLOGÍA

Objetivo:

evitar malas decisiones

Confirmar stack:

Frontend:

Next.js

Backend:

Supabase

DB:

PostgreSQL

Hosting:

Vercel

DNS:

Cloudflare

Emails:

Google Workspace

BLOQUE 10 — PRIORIDADES REALES

Objetivo:

orden correcto

Deben responder:

¿Qué es urgente?

¿Qué puede esperar?

¿Qué genera más dinero rápido?

¿Qué mejora más la operación?

¿Qué no puede fallar?

AL FINAL DEL SPRINT 0

deben existir:

DECISIONES

no opiniones.

DESPUÉS VIENE

SPRINT 1 — UX + Wireframes + Arquitectura Visual

recién ahí.

Nunca antes.